- ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 мая 2006 г. N 344-ПП

О ПРОЕКТЕ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА "Г" РАЙОНА ЮЖНОЕ

БУТОВО С ВЫДЕЛЕНИЕМ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МИКРОРАЙОНА 11 С ОБЪЕКТАМИ

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 27 марта 2001 г. N 282-ПП "Об утверждении Положения о составе и порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки жилых территорий в городе Москве", от 17 июля 2001 г. N 666-ПП "О градостроительном плане развития территории Юго-Западного административного округа до 2020 года" и от 7 июня 2005 г. N 396-ПП "О дальнейшей застройке территории комплекса "Г" района Южное Бутово города Москвы" государственными унитарными предприятиями "Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры", "Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы" и "Мосинжпроект" разработан проект планировки территории комплекса "Г" района Южное Бутово с выделением первоочередных мероприятий по строительству микрорайона 11 с объектами социального обеспечения.

По проекту проведены в установленном порядке государственная экологическая экспертиза и государственная экспертиза градостроительной документации, обеспечено информирование граждан.

В целях наиболее эффективного использования земельных ресурсов города и дальнейшего развития жилищного строительства в Юго-Западном административном округе города Москвы Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить проект планировки территории комплекса "Г" района Южное Бутово как основу для разработки следующих стадий проектирования, в том числе проектов межевания территории, проектов застройки и оформления актов разрешенного использования участков территории градостроительных объектов (земельных участков) для осуществления строительства с учетом существующих землепользователей, в следующем составе:

1.1. Градостроительное назначение территории кварталов комплекса "Г" района Южное Бутово (приложение 1 - не приводится).

1.2. Границы функционально-планировочных образований - объектов нормирования территории первой очереди строительства - микрорайона 11 (приложение 2 - не приводится).

1.3. Функциональное, строительное, ландшафтное назначение участков территории первой очереди строительства - микрорайона 11 (приложения 3, 4, 5 - не приводятся).

1.4. Основные показатели проекта планировки территории комплекса "Г" и проектный баланс микрорайона 11 (приложение 6).

1.5. Основные показатели по микрорайону 11 района Южное Бутово (приложение 7).

1.6. Основные показатели территории коттеджной застройки ЖСК "Альфа" (приложение 8).

1.7. Первоочередные мероприятия реализации проекта планировки до 2010 года (приложение 9).

1.8. Мероприятия реализации проекта планировки по строительству объектов инженерной инфраструктуры, улично-дорожной сети, соцкультбыта за счет средств городского бюджета (приложение 10).

2. Москомархитектуре:

2.1. Учесть изменение границ функционального, строительного, ландшафтного назначения участков территории при проведении ежегодного уточнения планов градостроительного зонирования территорий районов города Москвы, кварталов и иных частей территории города Москвы, схем градостроительного зонирования территорий административных округов города Москвы, Генеральной схемы градостроительного зонирования территории города Москвы.

2.2. В шестимесячный срок оформить в установленном порядке разбивочный чертеж-акт линий градостроительного регулирования территории объекта природного комплекса N 107 "Сквер (проектный) между д. Потапово и Чернево, район Южное Бутово". Копии разбивочного чертежа-акта линий градостроительного регулирования представить в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и Департамент земельных ресурсов города Москвы для использования в работе.

3. Префектуре Юго-Западного административного округа совместно с Москомархитектурой в 2007-2008 гг. обеспечить разработку проектов создания бульваров и скверов в границах территории объектов природного комплекса Юго-Западного административного округа N 103, 105, 107.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ресина В.И.

Мэр Москвы

Ю.М. Лужков

- Приложение 6

к постановлению Правительства

Москвы

от 30 мая 2006 г. N 344-ПП

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

КОМПЛЕКСА "Г" И ПРОЕКТНЫЙ БАЛАНС МИКРОРАЙОНА 11

┌───────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────┐

│N      │Типы участков территории                     │Площадь    │

│п/п    │                                             │участков   │

│       │                                             │территории │

│       │                                             │(га)       │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│   1   │                      2                      │     3     │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1.     │Проектный баланс территории <*>              │           │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│       │Территория объекта проектирования            │    15,34  │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1.1.   │Распределение участков территории            │           │

│       │по функциональному назначению:               │           │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1.1.1. │Природные (А)                                │     0,83  │

│       │В т.ч.:                                      │           │

│       │- природно-рекреационные (А2)                │     0,83  │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1.1.2. │Общественные (Б)                             │     2,39  │

│       │В т.ч.:                                      │           │

│       │- смешанные общественные (Б)                 │     0,51  │

│       │- учебно-воспитательные (Б7)                 │     1,88  │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1.1.3. │Жилые (В)                                    │     6,86  │

│       │В т.ч.:                                      │           │

│       │- многоквартирные жилые дома (В1);           │           │

│       │- индивидуальные жилые дома (В2)             │           │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1.1.4. │Производственные (Г)                         │     1,25  │

│       │В т.ч.:                                      │           │

│       │- жилищно-коммунальные (Г3)                  │     1,25  │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1.1.5. │Прочие территории                            │     4,01  │

│       │В т.ч.:                                      │     2,79  │

│       │- внешнего транспорта (линия надземного метро│           │

│       │  с технической зоной)                       │           │

│       │- улиц, дорог                                │     1,22  │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1.2.   │Распределение участков территории            │           │

│       │по строительному назначению:                 │           │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│       │а) по плотности застройки                    │           │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1.2.1. │Участки низкоплотной застройки (I)           │     1,68  │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1.2.2. │Участки среднеплотной застройки (II)         │     1,36  │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1.2.3. │Участки высокоплотной застройки (III)        │     8,26  │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│       │б) по высоте застройки                       │           │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1.2.4. │Участки с высотой не более 15 м (А)          │     3,32  │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1.2.5. │Участки с высотой не более 35 м (Б)          │     1,58  │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1.2.6. │Участки с высотой более 35 м (В)             │     6,40  │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1.2.7. │Незастраиваемые территории                   │     4,04  │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1.3.   │Распределение участков территории            │           │

│       │по ландшафтному назначению:                  │           │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1.3.1. │Застроенные слабоозелененные участки (А)     │     1,76  │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1.3.2. │Застроенные озелененные участки (Б)          │     8,74  │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1.3.3. │Незастроенные слабоозелененные участки (В)   │     1,22  │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1.3.4. │Незастроенные озелененные участки (Г)        │     3,62  │

└───────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────┘

--------------------------------

<*> Баланс территории рассчитывается в соответствии со статьями 3, 5 и 7 Закона города Москвы от 9 декабря 1998 г. N 28 "О градостроительном зонировании территории города Москвы".

┌─────┬────────────────────────────────┬───────────────┬───────────┐

│N    │Показатели                      │Единица        │Проектные  │

│п/п  │                                │измерения      │предложения│

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│  1  │               2                │       3       │      4    │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│2.   │Жилищный фонд                   │               │           │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│2.1. │Жилищный фонд                   │тыс. кв. м     │     479,7 │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│2.2. │Снос фонда                      │      -"-      │       -   │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│2.3. │Ввод фонда за счет нового       │      -"-      │     436,7 │

│     │строительства                   │               │           │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│3.   │Объекты обслуживания            │               │           │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│     │Обеспеченность                  │% от норматива │           │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│3.1. │Школы общеобразовательные       │      -"-      │     100,0 │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│3.2. │Детские дошкольные учреждения   │      -"-      │     100,0 │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│3.3. │Предприятия торговли            │               │           │

│     │В т.ч.:                         │               │           │

│     │- магазины продовольственных    │      -"-      │     100,0 │

│     │  товаров                       │               │           │

│     │- магазины непродовольственных  │      -"-      │     100,0 │

│     │  товаров                       │               │           │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│3.4. │Предприятия общественного       │      -"-      │     100,0 │

│     │питания                         │               │           │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│3.5. │Предприятия бытового            │      -"-      │     100,0 │

│     │обслуживания                    │               │           │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│3.6. │Учреждения культуры             │               │           │

│     │В т.ч.:                         │               │           │

│     │- универсальный зал             │      -"-      │     100,0 │

│     │- библиотеки                    │      -"-      │      - <1>│

│     │- клубные помещения             │      -"-      │     100,0 │

│     │- комплекс административных,    │      -"-      │     100,0 │

│     │  спортивных и культурно-       │               │           │

│     │  развлекательных объектов      │               │           │

│     │- храм                          │объект         │       1   │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│3.7. │Аптеки                          │      -"-      │     100,0 │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│3.8. │Раздаточный пункт детской       │      -"-      │     100,0 │

│     │молочной кухни                  │               │           │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│3.9. │Учреждения здравоохранения      │               │           │

│     │В т.ч.:                         │               │           │

│     │- поликлиника для взрослых <2>  │      -"-      │     100,0 │

│     │- поликлиники для детей <2>     │      -"-      │     100,0 │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│3.10.│Закрытые спортивные сооружения  │      -"-      │     100,0 │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│3.11.│Отделение сбербанка             │      -"-      │     100,0 │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│3.12.│Отделение связи                 │      -"-      │     100,0 │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│3.13.│Объединенная диспетчерская      │      -"-      │     100,0 │

│     │служба, ремонтно-               │               │           │

│     │эксплуатационные управления     │               │           │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│3.14.│Общественные туалеты            │объект         │       4   │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│3.15.│Единый информационный расчетный │шт.            │       1   │

│     │центр                           │               │           │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│3.16.│Площадки для выгула собак       │шт.            │       1   │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│3.17.│Городское строительство вне     │               │           │

│     │территории м-на 11:             │               │           │

│     │- больничный комплекс с роддомом│коек           │    1000   │

│     │  и поликлиникой                │               │           │

│     │- комплекс административных     │тыс. кв. м     │       6,7 │

│     │  зданий                        │               │           │

│     │- гостиница                     │мест           │     400   │

│     │- детские учреждения            │      -"-      │     200   │

│     │  для коттеджной застройки      │               │           │

│     │- школа-гимназия для коттеджной │      -"-      │     300   │

│     │  застройки                     │               │           │

│     │- площадка для отстоя уборочной │га             │       0,2 │

│     │  техники жилищно-коммунального │               │           │

│     │  хозяйства и благоустройства   │               │           │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│4.   │Улично-дорожная сеть, всего     │км             │           │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│     │В т.ч.:                         │               │           │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│4.1. │Строительство:                  │               │      10,35│

│     │- магистральной улицы           │      -"-      │       1,5 │

│     │  общегородского значения       │               │           │

│     │  II класса                     │               │           │

│     │- улиц районного значения       │      -"-      │       4,85│

│     │- улиц в жилой застройке        │      -"-      │       4,0 │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│4.2. │Строительство надземного        │шт.            │       1   │

│     │перехода                        │               │           │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│4.3. │Строительство                   │тыс. кв. м     │       3,0 │

│     │отстойно-разворотной площадки   │               │           │

│     │общественного транспорта        │               │           │

│     │со строительством здания        │               │           │

│     │конечной станции                │               │           │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│5.   │Места хранения автомобилей,     │машино-мест    │    1876   │

│     │всего <3>                       │               │           │

│     │В т.ч.:                         │               │           │

│     │- многоэтажные подземно-наземные│      -"-      │    1876   │

│     │  гаражи-стоянки                │               │           │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│     │Обеспеченность                  │% от норматива │     100,0 │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│6.   │Места паркирования автомобилей  │машино-мест    │     380   │

│     │(в границах микрорайона 11):    │               │           │

│     │- открытые автостоянки          │      -"-      │     320   │

│     │- подземные                     │      -"-      │      60   │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│     │Обеспеченность                  │% от норматива │     100,0 │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│7.   │Инженерное обеспечение          │               │           │

│     │территории (по видам сетей)     │               │           │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│7.1. │Водоснабжение:                  │               │           │

│     │- хозяйственно-питьевое         │тыс. куб.      │    4000   │

│     │  потребление воды              │м/сутки        │           │

│     │- прокладка сетей d = 200-600 мм│км             │      16,92│

│     │- санация водоводов             │      -"-      │       5,05│

│     │  d = 1000-1200 мм              │               │           │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│7.2. │Канализация:                    │               │           │

│     │- объем сточных вод             │тыс. куб.      │    4000   │

│     │                                │м/сутки        │           │

│     │- прокладка сетей               │км             │       8,62│

│     │  d = 200-600 мм                │               │           │

│     │- строительство КНС             │шт.            │       4   │

│     │- строительство напорных сетей  │км             │       4,43│

│     │  d = 110-150-300-1200 мм       │               │           │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│7.3. │Теплоснабжение:                 │               │           │

│     │- расход тепла                  │Гкал/ч         │      57,6 │

│     │- прокладка теплосетей          │км             │       6,39│

│     │  2d = 200-600 мм               │               │           │

│     │- сооружения ЦТП                │шт.            │       9   │

│     │- строительство КТС             │шт.            │       2   │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│7.4. │Электроснабжение:               │               │           │

│     │- суммарные электронагрузки     │тыс. кВА       │      21,0 │

│     │- строительство РТП             │шт.            │       2   │

│     │- строительство трансформаторных│шт.            │      20   │

│     │  подстанций (ТП)               │               │           │

│     │- прокладка питающих кабельных  │км             │      56   │

│     │  линий                         │               │           │

│     │- прокладка распределительных   │км             │      25,0 │

│     │  кабельных линий               │               │           │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│7.5. │Радиофикация:                   │               │           │

│     │- строительство магистральных   │км             │       6,0 │

│     │  и распределительных фидерных  │               │           │

│     │  линий                         │               │           │

│     │- строительство канализации     │км             │      10,0 │

│     │  радио (1 отверстие)           │               │           │

│     │- строительство кабельной       │км             │      10,0 │

│     │  линии МРМ 2 x 1,2             │               │           │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│7.6. │Телефонизация:                  │               │           │

│     │- строительство УАТС            │шт.            │       1   │

│     │- количество номеров            │номера         │    3841   │

│     │- количество телефонов-автоматов│шт.            │      40   │

│     │- строительство                 │шт.            │      10   │

│     │  распределительных шкафов      │               │           │

│     │- прокладка телефонной          │км             │      67,2 │

│     │  канализации                   │               │           │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│7.7. │Дождевая канализация:           │               │           │

│     │- прокладка сетей дождевой      │км             │      12,89│

│     │  канализации d = 400-1600 мм   │               │           │

│     │- строительство очистного       │шт.            │       1   │

│     │  сооружения                    │               │           │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│7.8. │Газоснабжение:                  │км             │           │

│     │- прокладка газопровода         │км             │       5,0 │

│     │- ГРП                           │шт.            │       1   │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│8.   │Охрана окружающей среды:        │               │           │

│     │- мероприятия по благоустройству│га             │      24,0 │

│     │  и озеленению, в т.ч. объекты  │               │           │

│     │  ПК N 103, 105, 107 (новое     │               │           │

│     │  строительство)                │               │           │

│     │- применение шумозащитных       │дома           │       9   │

│     │  окон <4>                      │               │           │

│     │- шумозащитные стенки           │объект         │       2   │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│9.   │Мероприятия по гражданской      │               │           │

│     │обороне и предупреждению        │               │           │

│     │чрезвычайных ситуаций:          │               │           │

│     │- строительство защитных        │тыс. кв. м     │       4,0 │

│     │  сооружений ГО двойного        │               │           │

│     │  назначения                    │               │           │

└─────┴────────────────────────────────┴───────────────┴───────────┘

--------------------------------

<1> Библиотека размещается в комплексе "В".

<2> Поликлиника смешанного обслуживания в составе больничного комплекса.

<3> Размещаются в микрорайоне 11; в коттеджной застройке гаражи размещаются на придомовых участках.

<4> Применение шумозащитных окон в коттеджной застройке вдоль улиц - на усмотрение застройщика.

- Приложение 7

к постановлению Правительства

Москвы

от 30 мая 2006 г. N 344-ПП

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПО МИКРОРАЙОНУ 11 РАЙОНА ЮЖНОЕ БУТОВО

┌─────┬──────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────┐

│N    │Показатели                    │Единица     │Проектные предложения    │

│п/п  │                              │измерения   │по мкр. 11               │

│     │                              │            ├─────────────┬───────────┤

│     │                              │            │объемы       │обеспечен- │

│     │                              │            │строительства│ность в %  │

│     │                              │            │             │от норма-  │

│     │                              │            │             │тива       │

├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤

│  1  │              2               │     3      │       4     │      5    │

├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤

│1.   │Жилищный фонд:                │            │             │           │

├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤

│1.1. │Жилищный фонд                 │тыс. кв. м  │    106,5    │     -     │

├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤

│1.2. │Снос фонда                    │    -"-     │      -      │     -     │

├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤

│1.3. │Ввод фонда за счет нового     │    -"-     │    106,5    │     -     │

│     │строительства                 │            │             │           │

├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤

│2.   │Объекты обслуживания:         │            │             │           │

├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤

│2.1. │Школы общеобразовательные     │мест        │    550      │   100,0   │

├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤

│2.2. │Детские дошкольные учреждения │    -"-     │    250      │   100,0   │

├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤

│2.3. │Предприятия торговли          │            │             │           │

│     │В т.ч.:                       │            │             │           │

│     │- магазины продовольственных  │кв. м торг. │    400      │   100,0   │

│     │  товаров                     │пл.         │             │           │

│     │- магазины непродовольственных│    -"-     │    200      │   100,0   │

│     │  товаров                     │            │             │           │

├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤

│2.4. │Предприятия общественного     │пос. мест   │     50      │   100,0   │

│     │питания                       │            │             │           │

├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤

│2.5. │Предприятия бытового          │раб. мест   │     15      │   100,0   │

│     │обслуживания                  │            │             │           │

├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤

│2.6. │Учреждения культуры           │            │             │           │

│     │В т.ч.:                       │            │             │           │

│     │- универсальный зал           │мест        │     50      │   100,0   │

│     │- библиотеки                  │     -      │      -      │     - <*> │

│     │- клубные помещения           │кв. м       │    473      │   100,0   │

│     │                              │общ. пл.    │             │           │

├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤

│2.7. │Аптеки                        │    -"-     │    200      │   100,0   │

├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤

│2.8. │Раздаточный пункт детской     │    -"-     │    120      │   100,0   │

│     │молочной кухни                │            │             │           │

├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤

│2.9. │Учреждения здравоохранения    │            │             │           │

│     │В т.ч.:                       │            │             │           │

│     │- поликлиника для взрослых    │посещ./см.  │      -      │   100,0   │

│     │- поликлиники для детей       │    -"-     │      -      │   100,0   │

├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤

│2.10.│Закрытые спортивные сооружения│кв. м общ.  │    600      │   100,0   │

│     │                              │пл.         │             │           │

├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤

│2.11.│Отделение сбербанка           │    -"-     │    200      │   100,0   │

├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤

│2.12.│Отделение связи               │    -"-     │      1      │   100,0   │

├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤

│2.13.│Объединенная диспетчерская    │    -"-     │    300      │   100,0   │

│     │служба, ремонтно-             │            │             │           │

│     │эксплуатационные управления   │            │             │           │

├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤

│2.14.│Единый информационный         │тыс. кв. м  │    600      │   100,0   │

│     │расчетный центр               │            │             │           │

├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤

│2.15.│Городское строительство вне   │            │             │           │

│     │территории м-на 11:           │            │             │           │

│     │- больничный комплекс         │коек        │   1000      │     -     │

│     │  с роддомом и поликлиникой   │            │             │           │

│     │- комплекс административных   │тыс. кв. м  │      6,7    │     -     │

│     │  зданий                      │            │             │           │

│     │- гостиница                   │мест        │    400      │     -     │

└─────┴──────────────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘

--------------------------------

<*> Размещается в комплексе "В".

- Приложение 8

к постановлению Правительства

Москвы

от 30 мая 2006 г. N 344-ПП

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ТЕРРИТОРИИ КОТТЕДЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ ЖСК "АЛЬФА"

┌──────┬───────────────────────────────────────────┬────────────┐

│N     │Типы участков территории                   │Площадь     │

│п/п   │                                           │участков    │

│      │                                           │территории  │

│      │                                           │(га)        │

├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤

│  1   │                     2                     │     3      │

├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤

│1.    │Проектный баланс территории                │            │

├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤

│      │Территория объектов проектирования         │      135,83│

├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤

│1.1.  │Распределение участков территории          │            │

│      │по функциональному назначению:             │            │

├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤

│1.1.1.│Природные (А)                              │       23,95│

│      │В т.ч.:                                    │            │

│      │- водные                                   │        6,42│

├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤

│1.1.2.│Общественные (Б)                           │        4,04│

├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤

│1.1.3.│Жилые (В)                                  │      101,80│

├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤

│1.1.4.│Общественно-жилые (БВ)                     │        1,54│

├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤

│1.1.5.│Производственные (Г)                       │        4,50│

│      │В т.ч.:                                    │            │

│      │- жилищно-коммунальные (Г3)                │        4,50│

└──────┴───────────────────────────────────────────┴────────────┘

- Приложение 9

к постановлению Правительства

Москвы

от 30 мая 2006 г. N 344-ПП

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ДО 2010 ГОДА

┌────┬───────────────┬─────────────────────────┬───────────┬────────────┬───────────┐

│N   │Наименование   │Содержание мероприятий   │Единица    │Объемы      │Ориентиро- │

│п/п │мероприятий    │                         │измерения  │строительст-│вочные     │

│    │               │                         │           │ва          │объемы     │

│    │               │                         │           │            │затрат на  │

│    │               │                         │           │            │реализацию │

│    │               │                         │           │            │в текущих  │

│    │               │                         │           │            │ценах      │

│    │               │                         │           │            │(млн. руб.)│

│    │               │                         │           │            │<*>        │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤

│ 1  │       2       │            3            │     4     │      5     │      6    │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤

│1.  │Развитие       │Строительство жилых домов│тыс. кв. м │     106,5  │  3195,0   │

│    │территории     │<**>                     │           │            │           │

│    │жилой застройки│                         │           │            │           │

├────┼───────────────┴─────────────────────────┴───────────┴────────────┼───────────┤

│    │Всего затрат по п. 1                                              │  3195,0   │

├────┼───────────────┬─────────────────────────┬───────────┬────────────┼───────────┤

│2.  │Развитие сферы │Строительство            │тыс. кв. м │     120,44 │  4790,8   │

│    │обслуживания   │объектов <**>            │           │            │           │

│    │населения      │В т.ч.:                  │           │            │           │

│    │               │Объекты обслуживания,    │кв. м      │    4030    │   121,4   │

│    │               │расположенные во         │           │            │           │

│    │               │встроенно-пристроенных   │           │            │           │

│    │               │помещениях, всего        │           │            │           │

│    │               │- раздаточный пункт      │    -"-    │     120    │     2,6   │

│    │               │  молочной кухни         │           │            │           │

│    │               │- опорный пункт охраны   │    -"-    │     120    │     2,7   │

│    │               │  порядка                │           │            │           │

│    │               │- клубные помещения      │    -"-    │     400    │    12,2   │

│    │               │- помещения для работы   │    -"-    │     310    │     7,0   │

│    │               │  с населением и детьми  │           │            │           │

│    │               │- ОДС                    │    -"-    │     220    │     4,8   │

│    │               │- помещения свободного   │    -"-    │    2860    │    92,1   │

│    │               │  назначения             │           │            │           │

│    │               │Объекты обслуживания,    │тыс. кв. м │     116,41 │  4669,4   │

│    │               │расположенные в отдельно │           │            │           │

│    │               │стоящих помещениях, всего│           │            │           │

│    │               │В т.ч.:                  │           │            │           │

│    │               │- два детских дошкольных │    -"-    │       3,76 │   253,1   │

│    │               │  учреждения по 125 мест │           │            │           │

│    │               │  (250)                  │           │            │           │

│    │               │- общеобразовательная    │    -"-    │       7,25 │   316,1   │

│    │               │  школа на 550 учащихся  │           │            │           │

│    │               │- общественно-торговый   │тыс. кв. м │       2,5  │    62,8   │

│    │               │  центр                  │общ. пл.   │            │           │

│    │               │В т.ч.:                  │           │            │           │

│    │               │- продмаг                │    -"-    │       1,0  │    27,1   │

│    │               │- проммаг                │    -"-    │       0,5  │    13,6   │

│    │               │- КБО                    │    -"-    │       0,3  │     6,7   │

│    │               │- аптека                 │    -"-    │       0,2  │     4,4   │

│    │               │- отделение связи        │    -"-    │       0,5  │    11,0   │

│    │               │- общественный туалет    │           │       0,05 │     4,6   │

│    │               │- общественно-торговый   │           │       1,7  │    54,2   │

│    │               │  центр                  │           │            │           │

│    │               │В т.ч.:                  │           │            │           │

│    │               │- кафе                   │    -"-    │       0,35 │    10,6   │

│    │               │- сбербанк               │    -"-    │       0,2  │     4,6   │

│    │               │- универсальный зал      │    -"-    │       0,25 │     8,2   │

│    │               │- спортзал               │    -"-    │       0,6  │    24,2   │

│    │               │- помещение под нужды    │    -"-    │       0,6  │     6,6   │

│    │               │  ЕИРЦ                   │           │            │           │

│    │               │- общественный туалет    │           │       0,05 │     4,6   │

│    │               │Вне территории м-на 11:  │           │     101,2  │  3983,2   │

│    │               │- больничный комплекс    │    -"-    │      62,0  │  2616,4   │

│    │               │  с роддомом на 1000 коек│           │            │           │

│    │               │- поликлиника смешанного │    -"-    │      20,5  │   701,1   │

│    │               │  типа на 600 пос./смену │           │            │           │

│    │               │- комплекс               │    -"-    │       6,7  │   215,7   │

│    │               │  административных       │           │            │           │

│    │               │  зданий                 │           │            │           │

│    │               │- гостиница на 400 мест  │    -"-    │      12,0  │   450,0   │

│    │               │- площадки для отстоя    │га         │       0,2  │    16     │

│    │               │  уборочной техники      │           │            │           │

│    │               │  жилищно-коммунального  │           │            │           │

│    │               │  хозяйства              │           │            │           │

│    │               │  и благоустройства      │           │            │           │

│    │               │- общественный туалет    │2 шт.      │       0,1  │     9,2   │

├────┼───────────────┴─────────────────────────┴───────────┼────────────┼───────────┤

│    │Всего затрат по п. 2                                 │            │  4790,8   │

├────┼───────────────┬─────────────────────────┬───────────┼────────────┼───────────┤

│3.  │Транспортное   │Строительство гаражей    │машино-    │    2256    │   261,9   │

│    │обслуживание   │и автостоянок, всего:    │мест       │            │           │

│    │территории     │- многоэтажные           │    -"-    │    1876    │   233,2   │

│    │               │  гаражи-стоянки         │           │            │           │

│    │               │  подземно-наземные      │           │            │           │

│    │               │- подземные стоянки      │    -"-    │      60    │    16,5   │

│    │               │  нежилых объектов       │           │            │           │

│    │               │Открытые автостоянки     │машино-    │     320    │    12,2   │

│    │               │                         │мест       │            │           │

│    │               │Строительство            │           │            │   138,9   │

│    │               │и реконструкция улично-  │           │            │           │

│    │               │дорожной сети, всего     │           │            │           │

│    │               │В т.ч.:                  │           │            │           │

│    │               │- улиц районного значения│км/тыс.    │       2,0/ │   119,0   │

│    │               │                         │кв. м      │      47,7  │           │

│    │               │- улиц в жилой застройке │    -"-    │       1,7/ │           │

│    │               │                         │           │      22,3  │           │

│    │               │- строительство          │шт.        │       1    │     5,8   │

│    │               │  надземного перехода    │           │            │           │

│    │               │- строительство          │тыс. кв. м │       3,0  │    14,1   │

│    │               │  отстойно-разворотной   │           │            │           │

│    │               │  площадки общественного │           │            │           │

│    │               │  транспорта             │           │            │           │

│    │               │  со строительством      │           │            │           │

│    │               │  здания конечной станции│           │            │           │

├────┼───────────────┴─────────────────────────┴───────────┴────────────┼───────────┤

│    │Всего затрат по п. 3                                              │   400,8   │

├────┼───────────────┬─────────────────────────┬───────────┬────────────┼───────────┤

│4.  │Инженерное     │Водоснабжение:           │           │            │   154,8   │

│    │обеспечение    │- прокладка водопроводных│км         │       4,25 │    99,1   │

│    │застройки      │  сетей d = 200-600 мм   │           │            │           │

│    │               │- санация водоводов      │км         │       5,05 │    55,7   │

│    │               │  d = 1000-1200 мм       │           │            │           │

│    │               │Канализация:             │           │            │    94,2   │

│    │               │- прокладка              │км         │       1,67 │    51,9   │

│    │               │  канализационных сетей  │           │            │           │

│    │               │  d = 300-600 мм         │           │            │           │

│    │               │- строительство          │шт.        │       1    │    12,8   │

│    │               │  канализационной        │           │            │           │

│    │               │  насосной станции       │           │            │           │

│    │               │  Qсут. = 2,3 тыс. куб. м│           │            │           │

│    │               │- строительство напорных │км         │       1,05 │    29,5   │

│    │               │  сетей                  │           │            │           │

│    │               │  d = 100-150-300-1200 мм│           │            │           │

│    │               │Теплоснабжение:          │           │            │   343,2   │

│    │               │- прокладка тепловых     │км         │       3,97 │   192,2   │

│    │               │  сетей 2d = 200-600 мм  │           │            │           │

│    │               │- строительство ЦТП      │шт.        │       3    │    27,0   │

│    │               │- строительство КТС      │шт.        │       1    │   124,0   │

│    │               │Электроснабжение:        │           │            │   100,9   │

│    │               │- строительство РТП      │шт.        │       2    │     7,1   │

│    │               │- строительство          │шт.        │      11    │    11,9   │

│    │               │  трансформаторных       │           │            │           │

│    │               │  подстанций (ТП)        │           │            │           │

│    │               │- прокладка питающих     │км         │      40    │    71,6   │

│    │               │  кабельных линий 10 кВ  │           │            │           │

│    │               │- прокладка              │км         │      11    │    10,3   │

│    │               │  распределительных      │           │            │           │

│    │               │  кабельных линий        │           │            │           │

│    │               │Радиофикация:            │км         │       6,0  │     0,8   │

│    │               │- строительство          │           │            │           │

│    │               │  магистральных          │           │            │           │

│    │               │  и распределительных    │           │            │           │

│    │               │  фидерных линий         │           │            │           │

│    │               │- строительство          │           │            │           │

│    │               │Телефонизация:           │           │            │           │

│    │               │- строительство УАТС     │шт.        │       1    │           │

│    │               │- установка телефонов    │номеров    │    2341    │           │

│    │               │- установка              │шт.        │      18    │    11,2   │

│    │               │  телефонов-автоматов    │           │            │           │

│    │               │- строительство          │шт.        │       6    │           │

│    │               │  распределительных      │           │            │           │

│    │               │  телефонных шкафов      │           │            │           │

│    │               │- строительство          │км         │      24,2  │           │

│    │               │  телефонной канализации │           │            │           │

│    │               │Дождевая канализация:    │           │            │   444,1   │

│    │               │- прокладка сетей        │км         │       3,47 │   125,7   │

│    │               │  дождевой канализации   │           │            │           │

│    │               │  d = 400-1600 мм        │           │            │           │

│    │               │- очистное сооружение    │шт.        │       1    │   318,4   │

│    │               │Газоснабжение            │           │            │    56,3   │

├────┼───────────────┴─────────────────────────┴───────────┴────────────┼───────────┤

│    │Всего затрат по п. 4                                              │  1205,5   │

├────┼───────────────┬─────────────────────────┬───────────┬────────────┼───────────┤

│5.  │Охрана         │Шумозащитные мероприятия:│           │            │           │

│    │окружающей     │- шумозащитные окна      │дома       │       9    │     2,7   │

│    │среды          │- шумозащитные стенки    │объект     │       2    │   129,3   │

│    │               │Новое озеленение         │га         │       4,85 │    22,3   │

│    │               │(в т.ч. объект ПК N 107):│           │            │           │

│    │               │- площадка для выгула    │га         │       0,06 │           │

│    │               │  собак                  │           │            │           │

├────┼───────────────┴─────────────────────────┴───────────┴────────────┼───────────┤

│    │Всего затрат по п. 5                                              │   154,3   │

├────┼───────────────┬─────────────────────────┬───────────┬────────────┼───────────┤

│6.  │Мероприятия по │Строительство защитных   │тыс. кв. м │       1,8  │    25,5   │

│    │гражданской    │сооружений ГО двойного   │           │            │           │

│    │обороне и      │назначения               │           │            │           │

│    │предупреждению │                         │           │            │           │

│    │чрезвычайных   │                         │           │            │           │

│    │ситуаций       │                         │           │            │           │

├────┼───────────────┴─────────────────────────┴───────────┴────────────┼───────────┤

│    │Всего затрат по п. 6                                              │    25,5   │

├────┼───────────────┬─────────────────────────┬───────────┬────────────┼───────────┤

│7.  │Предпроектная  │Разработка проекта       │га         │      33,75 │   294,5   │

│    │и проектная    │застройки (с учетом      │           │            │           │

│    │подготовка     │рекомендаций             │           │            │           │

│    │территории     │государственной          │           │            │           │

│    │               │экологической экспертизы,│           │            │           │

│    │               │Мосгосэкспертизы и Центра│           │            │           │

│    │               │госсанэпиднадзора        │           │            │           │

│    │               │в г. Москве), проектов   │           │            │           │

│    │               │создания бульваров       │           │            │           │

│    │               │и скверов в границах     │           │            │           │

│    │               │территории объектов      │           │            │           │

│    │               │природного комплекса     │           │            │           │

│    │               │Юго-Западного            │           │            │           │

│    │               │административного округа.│           │            │           │

│    │               │Подготовка актов         │           │            │           │

│    │               │разрешенного             │           │            │           │

│    │               │использования участка    │           │            │           │

│    │               │территории               │           │            │           │

│    │               │градостроительного       │           │            │           │

│    │               │объекта (земельного      │           │            │           │

│    │               │участка) для             │           │            │           │

│    │               │осуществления            │           │            │           │

│    │               │строительства жилых домов│           │            │           │

├────┼───────────────┴─────────────────────────┴───────────┴────────────┼───────────┤

│    │Всего затрат по п. 7                                              │   294,5   │

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│    │Итого                                                             │ 10066,4   │

└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

--------------------------------

<*> Объемные показатели уточняются годовыми инвестиционными программами.

<**> При строительстве жилых домов и объектов обслуживания предусматривать обеспеченность условий жизнедеятельности инвалидов.

- Приложение 10

к постановлению Правительства

Москвы

от 30 мая 2006 г. N 344-ПП

МЕРОПРИЯТИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ,

СОЦКУЛЬТБЫТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

┌────┬────────────────┬──────────────────────┬───────────┬───────────┬──────────────┐

│N   │Наименование    │Содержание мероприятий│Единица    │Объемы     │Ориентиро-    │

│п/п │мероприятий     │                      │измерения  │строи-     │вочные объемы │

│    │                │                      │           │тельства   │затрат на     │

│    │                │                      │           │           │реализацию    │

│    │                │                      │           │           │в текущих     │

│    │                │                      │           │           │ценах         │

│    │                │                      │           │           │(млн. руб.)   │

│    │                │                      │           │           │<*>           │

├────┼────────────────┼──────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤

│ 1  │       2        │          3           │     4     │      5    │       6      │

├────┼────────────────┼──────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤

│1.  │Территория      │                      │га         │           │    101,8     │

│    │кварталов       │                      │           │           │              │

│    │коттеджной      │                      │           │           │              │

│    │застройки       │                      │           │           │              │

│    │в плане красных │                      │           │           │              │

│    │линий           │                      │           │           │              │

├────┼────────────────┼──────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤

│2.  │Развитие сферы  │Проектирование        │           │           │              │

│    │обслуживания    │и строительство       │           │           │              │

│    │населения       │объектов:             │           │           │              │

│    │                │- школа-гимназия      │мест       │   300     │    196,2     │

│    │                │- детские учреждения  │    -"-    │   200     │    159,9     │

├────┼────────────────┼──────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤

│3.  │Транспортное    │Строительство         │км/тыс. кв.│     6,65/ │    448,3     │

│    │обслуживание    │и реконструкция       │м          │   263,7   │              │

│    │территории      │улично-дорожной       │           │           │              │

│    │                │сети, всего           │           │           │              │

├────┼────────────────┼──────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤

│4.  │Инженерное      │Всего                 │     -     │     -     │   1387,0     │

│    │обеспечение     │                      │           │           │              │

│    │застройки <*>   │                      │           │           │              │

├────┼────────────────┼──────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤

│5.  │Мероприятия     │Строительство защитных│тыс. кв. м │     2,2   │     31,5     │

│    │по гражданской  │сооружений ГО двойного│           │           │              │

│    │обороне         │назначения            │           │           │              │

│    │и предупреждению│                      │           │           │              │

│    │чрезвычайных    │                      │           │           │              │

│    │ситуаций        │                      │           │           │              │

├────┼────────────────┴──────────────────────┴───────────┴───────────┼──────────────┤

│    │Итого                                                          │   2222,9 <**>│

└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

--------------------------------

<*> Проектируемая котельн,ая с согласия ЖСК "Альфа" будет эксплуатироваться ЖСК "Альфа".

<**> Подлежит уточнению на основании утвержденной проектно-сметной документации.